INSTRUCTIONS DE Sécurité ferroviaire (ISF)

N° 194 / 200 / 2026

En référence à la CSF n° 194 / 022 / 2024

En référence à la CSF n° 000 / 2015

Cette ISF n’est nullement opposable aux conditions générales de sécurité définies dans le PGC, la CSF et les PPPSPS des entreprises.

opération

bal cmm – realisation des prises de terre

Lieu

ligne corbeil à melun

durée d’intervention

DU 14/ 01 / 2024 au 29 / 03 / 2024

intervenants

| MOE Tx à contacter en cas d’urgence |  |
| --- | --- |
| Nom Prénom | FIGUERAS Laurent |
| N° Téléphone | 07 77 96 08 58 |
| RSO |  |
| Nom Prénom | M.HAIDER David |
| N° Téléphone | 06 51 37 31 01 |
| ASP |  |
| Nom Prénom | M.HAIDER David |
| N° Téléphone | 06 51 37 31 01 |
| Représentant Chantier Entreprise L’EE |  |
| Nom Prénom | M. ELMAHFOUDI |
| N° Téléphone | 0623232323 |
| Représentant Chantier Entreprise L’EE |  |
| Nom Prénom | M. MARTIN |
| N° Téléphone | 0623232323 |
| Représentant Chantier Entreprise L’EE |  |
| Nom Prénom | M. MARTIN |
| N° Téléphone | 0623232323 |

SUIVI

| Indice | date | modifications apportées |
| --- | --- | --- |
| 0 | 11/01/2022 | Initialisation |

Organisation générale

Accès au Lieu d’intervention

Accompagnement :

- Lieu de RDV :

Base Travaux, 401 Bis rue des frères Thibault – 77190 Dammarie Les Lys

Heure : 08h00 de jour et 22h00 de nuit

Le personnel des entreprises :

- sera pris en charge par :    RSO /  ASP /  Autre

doit se rendre à la zone de travail ou en revenir sans être accompagné, en empruntant l'itinéraire identifié lors de la Visite d’Inspection Commune (VIC) avec le CSPS.

- Si les travaux durent plusieurs jours, l’heure et le lieu de rendez-vous des jours suivants seront déterminés par le RSO ou à défaut l’ASP, la veille en fonction de l’avancement.

horaires et effectifs

- Horaires de travail :

De jour 8h00 – 17h00

De nuit 22h00 – 6h00

- Effectif prévisible :    min : 3 / max : 15

| Le RSO (passant gris) reste en permanence sur le chantier | OUI / NON |
| --- | --- |
| En l’absence du RSO, l’entreprise est autorisée à travailler dans les emprises | OUI / NON |
| Le responsable chantier de l’entreprise, repérable par un passant vert, reste sur place pendant toute la session de travail | OUI / NON |
| Le personnel entreprise reste sur place jusqu’à l’autorisation de départ du RSO / ASP (nettoyage du site, …) | OUI / NON |

Périmètre

- Les travaux se trouvent sur la ligne Corbeil-Melun, ci-dessous la liste de centres concernées

| Centre | PK |
| --- | --- |
| HT 35,0 | 35,000 |
| HT 36,5 | 36,500 |
| Ar HT.BT + SE | 37,955 |
| Ar HT.BT | 39,620 |
| STM Signal + Cro 40,5 | 40,504 |
| HT 41,0 | 41,000 |
| STM Signal + Cro 41,8 | 41,852 |
| HT 42,105 (PN7 a) | 42,105 |
| HT S/S VILLERS | 42,298 |
| STM CE 42,1.1 | 42,645 |
| HT 43,195 | 43,195 |
| STM CE 44,7.1 | 44,328 |
| STM Signal 44,6 | 44,605 |
| Ar HT.BT + SE | 44,760 |
| HT 46,3 | 46,300 |
| HT PN11 | 47,485 |
| HT 49,405 | 49,405 |
| HT PN14 | 50,000 |
| Ar HT.BT + SE | 52,200 |
| HT PN16 | 53,807 |
| HT PN18 (CENTRE B) | 55,120 |
| HT S/S MELUN | 56 |

- Une situation géographique est jointe en annexe à cette ISF :  Oui /  Non

Circuit d’autorisation de travail sur / à proximité des voies ferrées

Les entreprises ne peuvent pas engager les travaux dans ou à proximité des voies ferrées avant d’avoir obtenu une autorisation.

L’autorisation doit être renouvelée pour chaque phase d’activité.

Mesures préalables à l’exécution des travaux

Vous trouverez ci-dessous toutes les phases d’activité nécessitant une autorisation          sur / à proximité des voies ferrées :

TRAVAUX : AMELIORATION DES PRISES DE TERRE

| MESURES DE PROTECTION PHASES D’ACTIVITÉ |  |  | Consignation caténaire |  | Interception circulations | Annonce | Clôture limitative | Barrière défensive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Travaux réalisés de JOUR Installation de chantier Réalisation de forages Réalisation de tranchées Pose de pots de terre Mesure des terres | V1C |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | V2C |  |  |  |  | X |  |  |
|  | ENTREPRISE : L’entreprise électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBSERVATIONS : L'entreprise ne pourra commencer son activité qu'en présence de l'Agent d'Activité et après remise de l'ARF |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MESURES DE PROTECTION PHASES D’ACTIVITÉ |  |  | Consignation caténaire |  | Interception circulations | Annonce | Clôture limitative | Barrière défensive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Travaux réalisés de NUIT Installation de chantier Réalisation de forages Réalisation de tranchées Pose de pots de terre Mesure des terres | V1C |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  | V2C |  | X | X |  |  |  |  |
|  | ENTREPRISE : L’entreprise électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBSERVATIONS : Semaines concernées : 8 et 9 L'entreprise ne pourra commencer son activité qu'en présence de l'Agent d'Activité et après remise de l'ARF |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mesures préalables à l’exécution des travaux

- Validation

Chaque intervenant donne les instructions et veille à la stricte application, par son personnel, des mesures prescrites dans ce document.

Le CSPS veille également à l'application de ces mesures lors de ses visites sur le chantier.

| NOM | PRENOM | ENTREPRISE | FONCTION | DATE et Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIGUERAS | Laurent | SNCF | RLT SES | 10/01/2026 |

commentaires du RSO

Points positifs / à améliorer - Gestion des aléas - Incidents / accidents :

(exemple : obstacle présent sur les voies, non respect des mesures de sécurité ferroviaire, …)

Une fois le chantier terminé, pensez à rendre l’ISF et à faire un débriefing

MESURES EN CAS DE REMPLACEMENT du RSO

Il faut absolument remplir le tableau à chaque remplacement du RSO :

| NOM | PRENOM | FONCTION | Commentaires fait par : | DATE DE REMPLACEMENT : | SIGNATURE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NOM | PRENOM | FONCTION | Commentaires fait par : | DATE DE REMPLACEMENT : | SIGNATURE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |